a) Dos epicas basadas en el core business

Epic 1: Motor de recomendaciones inteligentes

Descripción:

Como cliente de SmartSeguro360, quiero recibir recomendaciones personalizadas de seguros basadas en inteligencia artificial para encontrar productos que se adapten mejor a mi perfil y necesidades.

Epic 2: Sistema de detección de fraudes con IA

Descripción:

Como aseguradora, quiero detectar automáticamente solicitudes o reclamaciones sospechosas mediante inteligencia artificial para reducir riesgos y prevenir fraudes.

b) Dos user stories funcionales por Epic

Epic 1: Motor de recomendaciones inteligentes

USF-01

Como cliente

Quiero recibir recomendaciones de pólizas personalizadas según mi perfil

Para encontrar rápidamente el seguro más adecuado para mis necesidades.

USF-02

Como cliente

Quiero visualizar una explicación de por qué se me recomienda una póliza

Para comprender mejor la sugerencia realizada por el sistema.

Epic 2: Sistema de detección de fraudes

USF-03

Como analista de riesgos

Quiero que el sistema identifique automáticamente reclamaciones sospechosas

Para reducir el tiempo de revisión manual.

USF-04

Como analista de riesgos

Quiero visualizar una puntuación de riesgo para cada reclamación

Para priorizar las investigaciones más críticas.

c) Dos User Stories no funcionales

USNF-01 (Rendimiento)

Como cliente

Quiero recibir recomendaciones personalizadas en menos de 5 segundos

Para obtener una experiencia rápida y eficiente.

USNF-02 (Seguridad)

Como analista de riesgos

Quiero que la información utilizada para detectar fraudes esté protegida mediante cifrado

Para garantizar la confidencialidad de los datos de los clientes.

d) Seleccionar dos User Stories funcionales y asignar Story Points

Historia 1

USF-01

Como cliente

Quiero recibir recomendaciones de pólizas personalizadas según mi perfil

Para encontrar rápidamente el seguro más adecuado para mis necesidades.

Story Points: 5 SP

Justificación:

La historia tiene complejidad moderada, ya que requiere integrar datos del perfil del cliente con el catálogo de pólizas para generar recomendaciones.

El riesgo es medio-bajo, porque se basa en información estructurada y lógica principalmente de filtrado.

La repetición es alta, ya que la funcionalidad se apoya en patrones comunes de segmentación y consulta de datos.

Historia 2

USF-03

Como analista de riesgos

Quiero que el sistema identifique automáticamente reclamaciones sospechosas

Para reducir el tiempo de revisión manual.

Story Points: 8 SP

Justificación:

Se asignan 8 Story Points porque esta historia es significativamente más compleja que la USF-01 (5 SP), aproximadamente 1.5 veces más difícil, ya que no solo implica integración de datos, sino también análisis avanzado de patrones de comportamiento y evaluación de riesgo.

Presenta alta complejidad, debido al procesamiento de múltiples variables para identificar reclamaciones sospechosas.

El riesgo es alto, por la incertidumbre en los criterios de fraude y la posible necesidad de técnicas avanzadas de detección o reglas complejas.

La repetición es baja, ya que no es una funcionalidad estándar dentro del sistema y requiere lógica especializada de análisis.

e) Criterios de aceptación

Feature: Recomendaciones de pólizas personalizadas - USF01

Como cliente

Quiero recibir recomendaciones de pólizas personalizadas según mi perfil

Para encontrar rápidamente el seguro más adecuado para mis necesidades

Scenario: Generación exitosa de recomendaciones (Happy Path)

Given que el cliente tiene información completa en su perfil

When solicita recomendaciones de pólizas

Then el sistema muestra al menos tres pólizas adecuadas a su perfil ordenadas por nivel de compatibilidad

Scenario: Visualización de detalles de póliza (Alternate)

Given que el sistema ha generado recomendaciones

When el cliente selecciona una póliza

Then el sistema muestra la información detallada de cobertura y costos

Scenario: Perfil de cliente incompleto (Exception)

Given que el perfil del cliente no tiene información suficiente

When solicita recomendaciones

Then el sistema solicita datos adicionales antes de generar resultados

Feature: Detección automática de reclamaciones sospechosas - USF03

Como analista de riesgos

Quiero que el sistema identifique automáticamente reclamaciones sospechosas

Para reducir el tiempo de revisión manual

Scenario: Clasificación automática de riesgo (Happy Path)

Given que una reclamación ha sido registrada

When el sistema analiza la información disponible

Then el sistema asigna automáticamente un nivel de riesgo

Scenario: Identificación de reclamación sospechosa (Alternate)

Given que el análisis supera el umbral de riesgo definido

When se completa la evaluación

Then el sistema marca la reclamación como sospechosa

Scenario: Falta de datos para análisis (Exception)

Given que la reclamación tiene datos incompletos o inconsistentes

When el sistema intenta evaluarla

Then el sistema solicita validación o informa que no puede determinar el riesgo

EXPLICACIÓN DE CADA PREGUNTA

a) Dos épicas basadas en el core business

Una Epic es una necesidad o funcionalidad muy grande que no puede desarrollarse en un solo Sprint y que normalmente debe dividirse en varias User Stories.

Se sigue el mismo formato que se da para las user stories de “Como [PERSONA] Quiero [OBJETIVO] Para [BENEFICIO]”

Ejemplo:

Como cliente de SmartSeguro360, quiero recibir recomendaciones personalizadas de seguros basadas en inteligencia artificial para encontrar productos que se adapten mejor a mi perfil y necesidades.

b) Dos user stories funcionales por Epic

Una User Story describe una funcionalidad específica que el sistema debe proporcionar y son creadas a partir de las Epics, de la idea general que se presenta inicialmente las user stories se encargan de dividirla.

Se sigue el mismo formato que utilizamos antes: “Como [PERSONA] Quiero [OBJETIVO] Para [BENEFICIO]”

Ejemplo:

Como analista de riesgos

Quiero que el sistema identifique automáticamente reclamaciones sospechosas

Para reducir el tiempo de revisión manual.

Además de eso también se tiene que cumplir con los siguientes criterios INVEST

| Independiente | Negociable | Valioso | Estimable | Small | Testable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

c) Dos User Stories no funcionales

La principal diferencia que existe es que estas describen requisitos relacionados con la calidad del sistema, no con las funcionalidades y son subjetivas. Es decir que se habla de como funciona el sistema, no lo que hace. Preguntas que se deben tener en cuenta para realizarlas:

- ¿Qué tan rápido? (Rendimiento)

- ¿Qué tan seguro? (Seguridad)

- ¿Qué tan disponible? (Disponibilidad)

- ¿Qué tan usable? (Usabilidad)

Sin embargo el formato que se utiliza sigue siendo el mismo que el de las user stories funcionales

Ejemplo:

USNF-01 (Rendimiento)

Como cliente

Quiero recibir recomendaciones personalizadas en menos de 5 segundos

Para obtener una experiencia rápida y eficiente.

d) Seleccionar dos User Stories funcionales y asignar Story Points

Los Story Points son una medida relativa del esfuerzo necesario para desarrollar una User Story. La asignación de ellos depende de los siguientes 3 criterios:

- Complejidad

- Riesgo

- Repetición

La asignación de story points que hemos estado trabajando es la de la secuencia fibonacci, aqui una tabla que sirva como guia:

| Story points | Nivel de complejidad, riesgo y repeticion |
| --- | --- |
| 1 | Muy pequeña |
| 2 | Pequeña |
| 3 | Normal |
| 5 | Moderada |
| 8 | Compleja |

La manera en la que se puede estimar los story points (y con la que hemos estado trabajando en clase) es con el método de referencia. Con este método se escoge una user story inicial y se le asigna story points, después se compara con otras historias.

Ejemplo:

Historia 2

USF-03

Como analista de riesgos

Quiero que el sistema identifique automáticamente reclamaciones sospechosas

Para reducir el tiempo de revisión manual.

Story Points: 8 SP

Justificación:

Se asignan 8 Story Points porque esta historia es significativamente más compleja que la USF-01 (5 SP), aproximadamente 1.5 veces más difícil, ya que no solo implica integración de datos, sino también análisis avanzado de patrones de comportamiento y evaluación de riesgo.

Presenta alta complejidad, debido al procesamiento de múltiples variables para identificar reclamaciones sospechosas.

El riesgo es alto, por la incertidumbre en los criterios de fraude y la posible necesidad de técnicas avanzadas de detección o reglas complejas.

La repetición es baja, ya que no es una funcionalidad estándar dentro del sistema y requiere lógica especializada de análisis.

e) Criterios de aceptación

Son condiciones específicas que deben cumplirse para considerar terminada una User Story. Definen exactamente cuándo una historia está correcta. La estructura que estamos llevando en clase es en lenguaje Gherkin donde se tiene que seguir el siguiente formato:

Given/Dado que [Estado inicial]

When/Cuando [Accion]

Then/Entonces [Resultado esperado]

Asimismo el contexto de los criterios es dado a través de distintos escenarios que revuelven alrededor de una feature (característica de la user story). La manera mas facil de llevar a cabo los escenarios y los criterios es pensar en 3 de ellos:

- Happy Path

- Alternate

- Exception

Ejemplo:

Feature: Recomendaciones de pólizas personalizadas - USF01

Como cliente

Quiero recibir recomendaciones de pólizas personalizadas según mi perfil

Para encontrar rápidamente el seguro más adecuado para mis necesidades

Scenario: Generación exitosa de recomendaciones (Happy Path)

Given que el cliente tiene información completa en su perfil

When solicita recomendaciones de pólizas

Then el sistema muestra al menos tres pólizas adecuadas a su perfil ordenadas por nivel de compatibilidad

Scenario: Visualización de detalles de póliza (Alternate)

Given que el sistema ha generado recomendaciones

When el cliente selecciona una póliza

Then el sistema muestra la información detallada de cobertura y costos

Scenario: Perfil de cliente incompleto (Exception)

Given que el perfil del cliente no tiene información suficiente

When solicita recomendaciones

Then el sistema solicita datos adicionales antes de generar resultados